# PROYECTO FOAM WASH

# PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

Versión 1.1
Fecha: 30 de Julio de 2026

# HISTORIAL DE VERSIONES

| VERSIÓN | APROBADO POR | FECHA DE REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | AUTOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Cristian Criollo | 15/07/2026 | Versión inicial | Equipo QA |
| 1.1 | Cristian Criollo | 30/07/2026 | Aprobación final, roles validados y cronograma maestro integrado. | Cristian Criollo |

# 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

## 1.1 Propósito

El presente Plan de Aseguramiento y Control de Calidad tiene como propósito establecer las actividades, procedimientos, roles y criterios de aceptación que garanticen la calidad del sistema Foam Wash a lo largo de su ciclo de vida. Este documento es la versión final (v1.1) y rige formalmente los procesos de validación de los requisitos funcionales, de seguridad, rendimiento y usabilidad.

## 1.2 Alcance

Este plan aplica a todas las fases del ciclo de desarrollo, cubriendo de forma rastreable:

Análisis y levantamiento de requisitos (Matriz de trazabilidad).

Diseño de arquitectura e interfaces web y móvil.

Desarrollo (React web, Flutter móvil, NestJS backend).

Pruebas funcionales (validación de endpoints y UI).

Seguridad, implementación y mantenimiento post-entrega.

# 2. OBJETIVOS DE CALIDAD

Garantizar que Foam Wash ofrezca un servicio confiable para los roles de Administrador, Empleado y Cliente, evaluando su calidad conforme a la norma ISO/IEC 25010 y OWASP Top 10 para la seguridad web y de API.

# 3. HERRAMIENTAS Y ESTÁNDARES

Metodología: Scrum (Sprints de 2 semanas).

| CATEGORÍA | HERRAMIENTA | USO EN FOAM WASH |
| --- | --- | --- |
| Frontend Web | React (Vite) | Panel administrativo |
| App Móvil | Flutter | Agendamiento y carrito de clientes |
| Backend | NestJS | API REST |
| Base de Datos | Prisma ORM + MySQL | Persistencia de datos |
| Infraestructura | Docker | Contenedores de despliegue |
| Control Versiones | GitHub | Repositorio central de QA y código |
| Pruebas API | Postman | Automatización de requests |
| Estándares | ISO 25010 / OWASP / IEEE 29119 | Evaluación integral de calidad |

# 4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

| ROL | RESPONSABLE | CORREO VERIFICADO |
| --- | --- | --- |
| QA Lead / Arquitecto | Cristian Andrés Criollo Tovar | cristian.criollo@foamwash.com |
| Desarrollador Frontend | Deimer Jesús González Jiménez | deimer.gonzalez@foamwash.com |
| Desarrollador Backend | Carolina Gómez Rodríguez | carolina.gomez@foamwash.com |
| Analista Móvil (Flutter) | Michell Alejandra Quintero Aragón | michell.quintero@foamwash.com |
| Tester / Infraestructura | Marlon Alexis Narváez Eraso | marlon.narvaez@foamwash.com |

Representante del Cliente: Edilberto González (edilberto@lavadosgonzalez.com).

# 5. TRAZABILIDAD Y REQUISITOS DEL SISTEMA

Las pruebas están directamente ancladas a los requisitos levantados en el SRS para garantizar trazabilidad. A continuación, un extracto de la trazabilidad prioritaria:

| ID REQ | DESCRIPCIÓN | CASO DE PRUEBA ASOCIADO | COMPONENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Agendamiento y carrito multi-servicio | CP-01: Validar suma total en carrito | App Móvil (Flutter) |
| RF-02 | Generación de Vouchers FW-Timestamp | CP-02: Generación correcta de ID | Backend / Móvil |
| RF-03 | Panel de administración y estado | CP-03: Cambio de estado de orden | Web (React) |

# 6. PLAN DE AUDITORÍA Y MÉTRICAS

Se realizan auditorías formales al cierre de cada Sprint (cada 2 semanas). Las métricas formales obligatorias para Foam Wash son:

- Porcentaje de requisitos cumplidos: ≥ 95%.

- Cobertura de pruebas funcionales (Postman/Flutter Tests): ≥ 80%.

- Disponibilidad del sistema: ≥ 99% (Mantenido por el backend NestJS).

- Vulnerabilidades críticas OWASP: 0 permitidas en paso a producción.

# 7. GESTIÓN DE INCIDENCIAS

Todo bug reportado se registra en el repositorio QA de GitHub. El flujo es: Registro (Tester) -> Triaje (QA Lead) -> Corrección (Desarrollador) -> Reprueba de Regresión (Tester) -> Cierre.

# 8. CRONOGRAMA MAESTRO CONSOLIDADO

El ciclo de vida se proyecta a lo largo de 4 Sprints principales (2 meses en total):

| Fase del Proyecto | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 (Entrega) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de Arquitectura y BD | Ejecución | Cierre |  |  |
| Desarrollo Backend / API | Inicio | Ejecución | Cierre |  |
| Desarrollo Móvil / Web |  | Inicio | Ejecución | Cierre/Pulido |
| Pruebas Integrales QA y OWASP |  | QA Parcial | QA Integral | Certificación Final |

# 9. ANEXOS OPERATIVOS DEL PLAN

Los formatos oficiales de QA utilizados en este proyecto se encuentran disponibles en el repositorio principal en GitHub (carpeta /proyecto-qa). Para asegurar la efectividad del plan, dichos anexos son de uso obligatorio:

Anexo A: Plantilla estándar de Caso de Prueba (incluyendo precondiciones, pasos y resultados esperados).

Anexo B: Formato de Reporte de Bug (incluyendo severidad, prioridad y logs de red).

# 10. APROBACIONES

El presente plan de calidad v1.1 cuenta con la validación de los responsables técnicos y del cliente para su entrada en vigor.

| QA LEAD / ARQUITECTO ___________________________ Cristian Andrés Criollo Tovar Fecha: 30/07/2026 | REPRESENTANTE CLIENTE ___________________________ Edilberto González Fecha: 30/07/2026 |
| --- | --- |